# BioCandidateRanker → Yeast-MetaTwin 平台插件接入报告

日期：2026-10-12

接入方向：BioCandidateRanker（BCR）作为 kcat 预测插件接入 Integrated_Yeast_MetaTwin_Deployment

状态：已完成接入并验证；两侧各一个提交，均未推送

# 一、结论摘要

BCR 已作为 kcat_prediction 插件注册进平台，与既有的 CLEAN、DLKcat、UniKP 并列。平台自身的插件测试 8/8 通过，端到端 smoke 返回 ready。插件清单如实标注为 blocked（原因见第七节）。

接入前的状态是零接入：全平台检索 biocandidate 零命中，PLUGIN_SPECS 只有三个插件。此前的 10-04 融合是单向的——BCR 侧注册了平台的酵母 GEM 并做了对比与试点，平台对此一无所知。

本插件带来的是「一个有完整审计链的对照预测器」，不是更准的预测器：BCR 自己的复评结论是对 CatPred、CataPro、UniKP 的配对区间全部跨 0，未建立优越性。

# 二、交付物

## BCR 侧（提交 009db7c）

| 文件 | 字节 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| integrations/yeast_metatwin_plugin/biocandidate.py | 15,358 | 平台侧适配器 |
| integrations/yeast_metatwin_plugin/benchmark.py | 10,003 | 清单生成器（镜像 UniKP 同名脚本） |
| integrations/yeast_metatwin_plugin/catalog_entry.py | 2,722 | catalog 注册数据（纯数据） |
| integrations/yeast_metatwin_plugin/install.py | 9,019 | 安装/卸载器 |
| integrations/yeast_metatwin_plugin/README.md | — | 采用说明 |
| tests/test_plugin_adapter.py | 15,307 | 12 项契约测试 |

## 平台侧（提交 bf859d1）

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| 04_prediction_plugins/plugin_runtime/biocandidate.py | 适配器落点 |
| 04_prediction_plugins/BioCandidateRanker/benchmark.py | 清单生成器 |
| 04_prediction_plugins/BioCandidateRanker/benchmark_manifest.json | 基准清单（blocked） |
| 04_prediction_plugins/BioCandidateRanker/readiness_manifest.json | 就绪清单（blocked） |
| 04_prediction_plugins/BioCandidateRanker/LICENSE | MIT |
| 04_prediction_plugins/plugin_runtime/catalog.py | 追加一段 marker 界定的注册块（+33 行） |
| .gitignore | 新增三项机器本地状态的忽略规则 |

# 三、插件契约符合情况

平台契约由 plugin_runtime/schema.py 定义。逐项对照：

| 契约字段 | BCR 提供 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| capability | kcat_prediction | 符合 |
| sequence + substrate_smiles 输入 | 接受；其余字段用项目默认值 | 符合 |
| PluginResult.predictions | log10_kcat（log10 尺度）+ kcat（线性 s⁻¹） | 符合 |
| transforms | 头部截断（>512 残基）与非标准残基替换均申报 | 符合 |
| uncertainty | 异方差高斯标准差；区间为未校准 1σ | 符合，calibrated=false |
| applicability | 无 OOD 模型 → not_available、ood=null | 能力缺失，如实申报 |
| benchmark | 无公开可重建基准 → not_run | 如实申报 |
| PluginSpec.required_assets | 检查点 + 适配器，均带 SHA256 | 符合 |
| readiness_manifest | 已生成，状态 blocked | 符合 |

# 四、安装与使用

安装（幂等，可重复执行）：

`bash

python integrations/yeast_metatwin_plugin/install.py ^

--platform "D:/biological/Metabolic model prediction/Integrated_Yeast_MetaTwin_Deployment"

`

预览不落盘：加 --dry-run。卸载（catalog.py 字节级还原）：加 --uninstall。

从平台侧调用：

`python

from plugin_runtime.schema import PluginInput

from plugin_runtime import biocandidate

result = biocandidate.predict(

PluginInput(

request_id="req-1", capability="kcat_prediction",

sequence="MKTAYIAKQRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQANL",

substrate_smiles="CC(=O)O",

context={"organism": "Saccharomyces cerevisiae", "ec": "1.1.1.1"},

),

plugin_root=PLATFORM / "04_prediction_plugins",

)

`

plugin_root 遵循平台约定，即 04_prediction_plugins 目录（与 UniKP 适配器一致），因此资产路径与 catalog 条目逐字对应。

## 安装与卸载的可回滚性（已实测）

重复安装：exit 0，文件内容不变（幂等）

卸载后 catalog.py 字节级还原：sha256 一致，5,489 字节

对平台的改动仅限文件末尾一段 # --- BEGIN/END BioCandidateRanker plugin --- 界定的块，其余部分一字节未动

# 五、环境要求

| 依赖 | 说明 |
| --- | --- |
| torch | 平台主环境钉 2.13.0；适配器用 safe_globals 白名单解决旧检查点加载问题（见下） |
| fair-esm | 冻结的 ESM-2 骨干；首次运行从 ESM 模型库下载 esm2_t6_8M_UR50D 并缓存 |
| rdkit | 底物 SMILES 解析 |
| BCR 代码 | 由 BIOCANDIDATE_RANKER_ROOT 环境变量或 ranker_root.txt 指向 |

## torch 版本问题的处理

平台 constraints.txt 钉死 torch==2.13.0，而 BCR 检查点早于 torch 2.6：biocandidate.training.load_checkpoint 的 weights_only=True 会拒绝加载。training.py 属 BCR 的 software-implementation-v6 字节级冻结清单，不可就地修改，因此适配器在调用点包了 torch.serialization.safe_globals 白名单（只放行可信的 numpy/torch 类型），与 BCR 自己 scripts/serve_workbench.py 使用的是同一套。torch < 2.6 时该包装是空操作。

隔离环境示例（与平台「plugin environments are intentionally separate」的做法一致）：

`bash

set BIOCANDIDATE_RANKER_ROOT=D:/biological/BioCandidateRanker

set PYTHONPATH=%BIOCANDIDATE_RANKER_ROOT%/src;%PYTHONPATH%

`

# 六、验证结果

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| 平台插件注册表 | 列出 ['CLEAN', 'DLKcat', 'UniKP', 'BioCandidateRanker'] |
| 平台插件/运行时测试 | 8/8 通过 |
| 平台全量测试 | 58 通过 / 1 失败（失败为预存在，见第八节） |
| 端到端 smoke（平台自己的 FIXED_SMOKE_INPUTS） | status=ready；log10_kcat=0.4098、kcat=2.5694 s⁻¹、sd=1.5554 |
| 资产核验（按 min_size_bytes） | 检查点 95,441,381 字节、适配器 15,358 字节，均通过 |
| BCR 侧契约测试 | 12/12 通过 |
| BCR 全量测试 | 315 通过 / 1 失败（失败为预存在的 v6 冻结漂移） |

smoke 结果的不确定性报为 available 且 calibrated=false（无匹配校准工件）；applicability.ood=null；benchmark=not_run——三项均与第七节的申报一致。

# 七、三个诚实申报

插件清单 readiness_manifest.json 的状态是 blocked，不是 ready。原因真实且不掩盖：

benchmark gate 阻塞。BCR 的内部同源冷测试是训练语料的已观察划分，不是独立基准；开发语料不可再分发，第三方无法从公开产物重建该评估；对 CatPred、CataPro、UniKP 的配对家族 bootstrap 区间全部跨 0。清单中 independent=false、metrics_published=false、metrics={}。

无适用域（OOD）能力。BCR 不提供 OOD 模型，applicability.ood 永远为 null，标注 not_implemented。平台契约允许这样申报，但 UniKP 插件是真做了 OOD 评估的——这个能力差距不应被掩盖。

只有 log10_kcat 有标签。主检查点声明了四个任务，但 log10_km、log10_activity、log10_flux 的验证样本数为 0，适配器不输出它们，清单的 untrained_declared_tasks 明确列出。

## 一个容易踩的坑：上下文

检查点 use_context=True，四个上下文字段（organism、EC、酶类型、反应）会被哈希进前向传播。平台契约只强制 sequence + substrate_smiles，调用方若不填上下文，适配器会使用 BCR CLI 的默认值（空串 / unknown），并在 messages 与 applicability.reasons 中明确报告哪些字段是默认值——因为空上下文相对训练语料是分布漂移。建议调用方从 PluginInput.context 传入全部四字段。

# 八、已知问题与遗留

| 项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台预存在测试失败 | 未修 | tests/test_generic_target_workflow.py::test_reaction_evidence_readiness_verifies_both_versioned_manifests：两份冻结的反应证据清单记录的 constraints.txt 字节数与实际（306 字节）不符。与插件无关，插件未触碰该文件 |
| BCR 预存在测试失败 | 未修 | tests/test_software_release.py：src/biocandidate/data/homology.py 的字节与 v6 冻结清单不符（因未提交的健壮性修复）。正确做法是重冻 v7 |
| 92 MB 检查点 | 已忽略 | 加入平台 .gitignore，可由 install.py 从 BCR 检出重建。若希望像 UniKP 那样入库跟踪，去掉该规则即可 |
| 两侧提交未推送 | 待确认 | BCR 009db7c → origin/master；平台 bf859d1 → origin/main |
| 校准区间为空 | 已知 | 无与检查点匹配的校准工件，保形区间功能空转 |

# 九、验证过程中发现并修复的三个真实缺陷

三个缺陷各自都已补测试覆盖：

非标准残基计数错误。原实现用「去重残基种类数」当「替换位置数」，导致每条全标准序列都被误报含非标准残基。修正为按位置计数。

Windows 行尾破坏。Path.write_text 会把 \n 翻译成本地行尾（CRLF），第一版安装器把平台整个 LF 的 catalog.py 从 5,489 字节改写成 5,607 字节。改为字节级读写，卸载才能字节级还原。

`ranker_root.txt` 路径约定错位。适配器曾按 plugin_runtime 解释 plugin_root，而平台约定是 04_prediction_plugins（UniKP 适配器即如此）。检查点路径侥幸正确，指针查找错了一级；BCR 侧测试因 `sys.path` 泄漏而侥幸通过，是「平台视角」的验证才暴露。测试已改为从纯净 catalog 起算，并在断言指针解析前移除可导入的 biocandidate。

另有一次操作失误已修正：为查清注册流程，我用当前解释器跑了平台的 audit_phase2_plugin_runtime_compatibility.py，覆盖了三份已跟踪的审计报告。原报告在平台的专用 UniKP 环境（Python 3.10 + sklearn 1.2）下生成、模型 load_ok，我那份显示 load_failed。已 git checkout 还原，未提交任何降级内容。

# 十、资产身份

| 资产 | 字节 | SHA256（前 16 位） |
| --- | --- | --- |
| 检查点 esm2-t6-opt-seed7.best.pt | 95,441,381 | 5a85d9613cceac0d |
| 适配器 biocandidate.py | 15,358 | eda2930def6da4dc |
| 清单生成器 benchmark.py | 10,003 | c6186853f42441ec |
| 安装器 install.py | 9,019 | 2223924a795e859a |

插件版本标识：software-implementation-v6+esm2-t6-seed7

检查点来源：artifacts/esm2-t6-opt-seed7/best.pt（BCR 仓库）

上游仓库：https://github.com/liubuing/BioCandidateRanker