# BioCandidateRanker 项目现状报告

报告日期：2026-10-12

项目周期：2026-07-29 起，累计 49 次提交、360 个受版本控制文件

主要投稿目标：PLOS Computational Biology（当前主动暂缓，见第三节）

# 一、一句话结论

工程侧已完工并超出所需，科学侧停在外部数据队列上，投稿主动暂缓。项目自己 10-05 的复评结论是：可复现研究系统已经建立，但核心科学主张尚未通过独立验证，尚不建议提交正式研究稿。所有剩余的"能自己完成的事"已经做完，唯一能改变科学结论的输入是外部数据，而那条线的阀门尚未打开。

# 二、项目定位与组成

一个宿主感知的多模态酶候选评分系统：从蛋白质序列、底物分子图、反应上下文三类输入预测 log10(kcat)，并配套一整套证据治理基础设施（冻结协议、SHA256 身份绑定、审计脚本、可复现归档、交互工作台）。它的科学产出包含明确的负结果。

| 组成 | 规模 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 核心库 src/biocandidate/ | 31 模块 | 主模型（分块蛋白质注意力 + 稀疏分子消息传递 + 哈希反应上下文 + 任务查询融合）、训练、校准、数据适配器、评估、GEM 上下文、蒸馏代理 |
| 命令行 | 23 子命令 | train / predict / evaluate / build--split / summarize- 等 |
| 治理工具链 | 9 脚本 | 归档打包与验证、许可审计、数据可用性声明、池门控面板、外联对账、图 1 生成、就绪度面板 |
| 交互工作台 | 服务 + 双语前端 | 真实推理、批量、模型浏览、代谢通量、治理动作执行 |
| 配置契约 | 41 JSON | 13 份 SOTA 协议、5 个版本冻结清单、3 个 GEM 配置、许可清单、外部阻塞清单 |
| 文档 | 68 份 | 协议、结果、审计、外联、投稿件 |
| 测试 | 42 文件 / 275 测试函数 | 当前 315 通过 / 1 失败（见第六节） |
| 模型资产 | 50 个检查点 + 2 个蒸馏代理 + 3 套 GEM | 全部可加载 |
| 平台插件 | 已接入 Yeast-MetaTwin 平台 | 本报告同期完成，见第四节的拓展 |

# 三、当前阶段判定

## 阶段坐标

| 阶段 | 状态 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1. 探索 | 已完成 | 2026-07-29 首版 |
| 2. 内部证据建设 | 已完成 | 4 项能力 implemented_and_verified |
| 3. 外部证据建设 | 冻结 | 5 项能力 blocked_pending_external_data；池未过门槛；从未被评分 |
| 4. 投稿准备 | 约 90% | 稿件、归档、声明齐备；差外联与投稿系统元数据 |
| 5. 审稿 / 发表 | 未进入 | 主动暂缓 |

## 项目自评（10-05 复评，原文口径）

当前处于"可复现研究系统已建立，核心科学主张尚未通过独立验证"的阶段

三项主张目前都不成立：新模型预测更准、可可靠挑选高活性突变体、已证明独立泛化

补齐缺口只允许启动评估，不能自动补足方法创新、候选排序能力或生物学发现

## 工程与科学的不对称

工程侧超额完成：49 次提交、360 个文件、双归档验证通过、9 个语料的许可有记录、工作台可跑真实推理、三套 GEM 融合并蒸馏出代理、平台插件已接入。

科学侧原地冻结：5 个科学工作流全部等待外部数据，而外联 8 份草稿 0 封发出；前瞻池距门槛差 99 条记录与 2 个家族，且从未被评分；核心结论仍是对现代基线无优越性、端点迁移失败。

含义：继续写代码的边际价值趋零，因为再多的工具也产生不了新的科学结论。

# 四、已具备的功能

## 4.1 可用且经过工程验证

从序列 + 底物 + 上下文预测 log10(kcat)，输出均值与标准差；保形区间功能就绪但因缺少匹配的校准工件而空转

同源冷划分构建（MMseqs2 30% 一致性）、归一化绝对动力学适配、分组不确定性校准

数据审计（UniKP / EnzEngDB / Lunzer）、经典基线评估、三种子实验编排

发布归档打包与验证（确定性：同提交重建逐字节一致）、去匿名化存款归档（22 个成员 49 处本地路径已清除）

语料许可审计、数据可用性声明起草、就绪度面板、外联对账、图 1 生成

## 4.2 可用但科学上未验证

交互工作台的完整推理链（真实跑通）

两个 GEM 蒸馏代理：输入 8 维场景向量直接输出生长速率，测试集误差约 2–3%（较均值基线提升 24×/23×），但仅在采样分布内有效

酵母 kcat 约束 FBA 试点（GECKO 式）：外部锚点 0.274011 复现到小数点后 6 位，得出"路线 B 只需 0.54× CYP 酶量"

Yeast-MetaTwin 平台插件（本报告同期完成）：BCR 已作为 kcat_prediction 插件注册进平台，平台插件测试 8/8 通过，端到端 smoke 返回 ready；清单如实标注 blocked

## 4.3 已实现但被外部数据阻塞

独立绝对动力学基准、受治理 Km 训练、受治理绝对活性训练、实验通量训练、前瞻候选排序评估——五项全部 blocked_pending_external_data。

## 4.4 失效或不完整

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| CLI predict / evaluate | torch ≥ 2.6 下失败（旧检查点含 TorchVersion）；training.py 属冻结不可改；工作台的 safe_globals 包装是可用路径 |
| 保形区间 | 无匹配校准工件，功能空转 |
| CatPred 原版全量运行 | 因非标准残基与主存不足失败，最终采用"适配版 Mode B"（非逐位复现） |
| 就绪度面板的池数字 | 落后：读 7-27 旧审计（192/25/54），当前实为 209/28/66（原始）或 201/28/65（质量暂挂后） |
| 前瞻池 | 从未被评分，predictions_permitted = false |

# 五、科学结论边界

## 可以声称

| 结果 | 数值 |
| --- | --- |
| 模态诊断（三种子，内部测试） | 仅蛋白质 1.5025 → ＋底物 1.4454 → 完整 1.3916 |
| 历史 ESM-2 三种子（内部测试） | RMSE 1.3916 ± 0.0183，Pearson 0.3810 ± 0.0222 |
| 当前代码重训（内部测试） | RMSE 1.41730 ± 0.03568，Pearson 0.36770 ± 0.01771 |
| 现代基线（同划分重训） | CataPro 1.38759、CatPred 1.38932、UniKP 1.40928 |
| 基线对比 | 与三者的配对家族 bootstrap 区间全部跨 0——既不支持优越，也不支持等效 |
| 嵌套家族外层留出 | NLL 规则 1.48104 vs RMSE 规则 1.48669，差 +0.00565，CI [−0.01735, 0.03108]；不支持更换选择规则 |
| 端点迁移 | EnzEngDB 宏平均 Spearman 0.071；IMDH −0.166 |

## 不能声称

新模型预测更准

可可靠挑选高活性突变体

已证明独立泛化

## 当前主问题（10-05 收紧后）

在同一底物、同一测量条件下，绝对 kcat 预测能否可靠排列酶候选？ 评价对象为完整可追溯的酶构建，排序单位为原文可确认的独立实验组。

# 六、工程健康度与遗留问题

## 通过的检查

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 发布归档（完整性 + 去匿名化） | 双份均 valid: true，各 8.8 MB，零路径泄露 |
| 语料许可审计 | 9 个语料，2 可发布、4 阻塞、3 参考，声明一致 |
| 检查点完整性 | 50 个检查点全部可加载 |
| 工作台契约测试 | 12/12 通过 |
| 平台插件测试 | 8/8 通过（平台侧） |

## 失败与遗留

| 项 | 说明 | 谁能解 |
| --- | --- | --- |
| BCR 1 项测试失败 | homology.py 字节与 v6 冻结清单不符（因未提交的健壮性修复）。正确做法是重冻 v7，而不是改冻结清单 | 我可做 |
| 就绪度面板池数字落后 | 面板读 7-27 旧审计目录 | 我可做 |
| 前瞻池缺口 | 差 99 条记录、2 个家族；2 个家族已触顶 20 条上限；底物已达标（65–66 / 50） | 需外部数据 |
| 外联 | 8 份草稿 0 封发出；4 份未录入队列；2 份收件人仍是占位符 | 需你（发送） |
| 投稿元数据 | 双盲版正文已处理；投稿系统字段（通讯作者、机构、邮箱、资助声明）与 Zenodo DOI 待填 | 需你 |
| 平台预存在失败 | 平台自身 constraints.txt 字节数与两份冻结清单不符，与插件无关 | 你确认后可做 |
| 两侧未推送提交 | BCR 2 个、平台 1 个。推送是对外动作 | 需你 |

# 七、下一步该做什么

## 第一优先：解除工程侧的三项遗留（1–2 天，我可以做）

v7 重冻：明确冻结范围（行为冻结 vs 字节冻结），让 BCR 唯一失败的测试恢复通过

修正就绪度面板：指向当前审计目录，让池数字从 192/25/54 更新为 209/28/66

平台 `constraints.txt` 尺寸问题：修掉平台唯一一个失败测试

## 第二优先：把外联从 0 变成 N（决定项目科学寿命）

外联是根因级瓶颈——5 个阻塞工作流全部依赖它。8 份草稿已备好，2 份收件人仍是占位符需要你补，其余 6 份可直接发送（含真实邮箱）。每封约 10 分钟。每发出一封即在队列记一行，面板的 0/8 随之变动。

## 第三优先：投稿包收尾（清单已就绪）

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 拍板前瞻池路线——已完成，确认为路线 C（端点迁移贡献改写） |
| 2 | 填投稿系统元数据（通讯作者、机构、邮箱、资助声明） |
| 3 | 上传零泄露归档取 DOI，回填稿件与 Cover Letter 三处引用 |
| 4 | 最终核验：verify_release_archive.py 返回 valid，且归档的 built_from_commit 与投稿时 HEAD 一致 |

## 不建议现在做的事

继续扩建工具链：工具已超出论文所需，边际产出趋零

继续在前瞻池采集上投入而不先发外联：不打开沟通渠道，采集速度不会改变

放宽冻结门槛以求投稿：违反项目自身的 fail-closed 原则

# 八、关键数字总表

| 维度 | 数字 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 2026-07-29 → 2026-10-12（75 天） |
| 提交 / 跟踪文件 | 49 / 360 |
| 代码分布 | src 31、scripts 141、tests 42、docs 68、configs 41、manuscript 21 |
| 测试 | 315 通过 / 1 失败 |
| 能力状态 | 4 项工程验证通过、1 项治理就绪、1 项 smoke、5 项阻塞 |
| 前瞻池（原始） | 209 记录 / 28 家族 / 66 底物 |
| 前瞻池（质量暂挂后） | 201 / 28 / 65 |
| 门槛 | 300 / 30 / 50 |
| 缺口 | 99 记录、2 家族；底物已达标 |
| 外联 | 草稿 8、已发 0 |
| 语料许可 | 9 个：2 可发布、4 阻塞 |
| 归档 | 2 份，各 8.8 MB，均验证通过 |
| 模型资产 | 50 检查点 + 2 蒸馏代理 + 3 套 GEM |
| 未推送 | BCR 2、平台 1 |